Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El avance de proyecto se centra el levantamiento del diseño, la creación de las funcionalidades del aplicativo y la integración de la pasarla de pagos Transbank. Además, se crearon los primeros MockUps para la fase final que incluye reportería tipo ETL para el ADMIN y un ChatBot asistente virtual para el cliente |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos definidos previamente fueron los siguientes: - Definición del Diseño y estructura de la aplicación web - Definición de las funcionalidades del sistema - Definición de la plataforma de pago - Integración de la plataforma de pago - Integración del diseño - Integración de los requisitos funcionales |
| Metodología | Este proyecto se esta desarrollando bajo la metodología tradicional Cascada, debido a que esta es la que más ajusta a las necesidades y al flujo de tareas especificadas y definidas para esta entrega. |
| Evidencias de avance | Para evidenciar el avance del proyecto se adjunta el siguiente repositorio de GitHub, en el cual se puedo observar a través de los Commits el avance modular en base al cronograma del proyecto: https://github.com/victorblanco666/InversionesLtda.API.git |

Plan de Trabajo. Competencia o unidades de competencias; Actividades; Recursos; Duración de la actividad; Responsable; Observaciones; Estado de avance; Ajustes. -Diseño UX -BackEnd -FrontEnd -Integración de Plataformas -Análisis de datos -Arquitectura; -Desarrollo de interfaz gráfica -Definición de Modelo Relacional - Creación de Base de Datos en SQL Server -Desarrollo De APIs Restful; -PC - IDEs -Lenguajes de programación : -Python -Java -JavaScript -SQL Server -Motor de Base de Datos; -14 días; Victor Alejandro Gamboa Blanco (Full Stack); Incompatibilidad de versiones de las tecnologías; -Todas las actividades definidas fueron completas en norma y tiempo previamente definidos; -Se incorporó el requisito funcional para servicios de reportería y asistente virtual. 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Los factores que han facilitado el desarrollo de mi proyecto APT son los siguientes: - Arquitectura - Tecnologías - Marco de trabajo Los factores que han dificultado el desarrollo de mi proyecto APT son los siguientes: - Desarrollo el modulo ETL

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades ni realizados ajustes de alto impacto en el desarrollo del proyecto

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No aplica, debido a que el desarrollo del proyecto se encuentra avanzando según el cronograma definido.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.